АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 мая 2018 г.	                                                                                    № 278

О задачах по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы МО «Сиверское

городское поселение Гатчинского

муниципального района Ленинградской

области» и о создании межведомственной

комиссии по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы

к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг., руководствуясь Постановлением  Федеральной службы государственной статистики № 7 от 27.02.2006 г. «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», приказом Государственного комитета Российской Федерации  по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 06 сентября 2000 г. № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности  систем коммунального теплоснабжения в городских и населенных пунктах Российской Федерации», Постановлением Государственного  комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 сентября 2003г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 г. № 177 «Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», на основании «Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне - зимний период», утвержденного министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004г., п.4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ и Соглашений о передаче Гатчинскому муниципальному району осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета городских и сельских поселений в бюджет Гатчинского муниципального района, Устава Сиверского городского поселения и для оценки надежности производства, передачи, распределения и потребления энергоресурсов, а также для выявления и устранения недостатков, снижающих надежность работы системы энергоснабжения и объектов потребления социальной сферы  администрация  муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать совместно с предприятиями и организациями жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса и утвердить комплексные планы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории поселения к отопительному сезону 2018-2019 гг. по форме согласно Приложения 2 Правил. Утвержденные планы представить до 01.09.2018г.

Ответственный: Роговой М.С. – заместитель главы администрации Сиверского городского поселения.

2. Разработать и утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

Ответственный: Роговой М.С. – заместитель главы администрации Сиверского городского поселения.

3. Обеспечить своевременное представление в администрацию Гатчинского муниципального района:

- Ежемесячного отчета по выполнению комплексных планов по форме № 1-ЖКХ (зима) – в период с 01 июня по 01 ноября, не позднее 28 числа каждого месяца.

- Информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы – ежедневно в течение года.

4. Назначить ответственным за подготовку ежемесячного отчета по выполнению комплексных планов по форме 1 ЖКХ (зима) Рогового М.С. –заместителя главы администрации Сиверского городского поселения.

5. Образовать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительный период 2018-2019 гг. в соответствии с Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06 сентября 2000 г. № 203, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170, а также Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 в составе:

Председателя:

Рогового М.С. – заместителя главы администрации Сиверского городского поселения;

Членов комиссии:

Дозморовой М.Е. – заместителя главы администрации Сиверского городского поселения;

Коровина Д.А. – депутата Совета депутатов Сиверского городского поселения;

Бердашковой Е.Н. - депутата Совета депутатов Сиверского городского поселения;

Михайличенко И.А. – заместителя директора МУП ЖКХ «Сиверский»

6. Разработать совместно с АО «Коммунальные системы Гатчинского района», МУП ЖКХ «Сиверский», Сиверским участком Гатчинских электрических сетей, Белогорским участком Гатчинских районных электрических сетей порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных и других служб. Срок до 01.07.2018г.

7. Разработать схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и содействовать  заключению организациями жилищно-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом. Срок до 10.08.2018г.

8. Обеспечить на территорию поселения соблюдение сроков отключения систем горячего водоснабжения установленных пунктом 4.4 СанПин 4723-88 теплоснабжающими и эксплуатирующими инженерные сети организациями при проведении ежегодного профилактического ремонта.

Ответственный: Роговой М.С. – заместитель главы администрации Сиверского городского поселения.

9. Обеспечить своевременную оплату коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы Сиверского городского поселения.

Ответственная: Афанасьева О.Е. – начальник социального сектора.

10. Участвовать в проверке готовности бригад и проведении учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

11. Обеспечить совместно с МУП ЖКХ «Сиверский» и АО «Коммунальные системы Гатчинского района» получение паспортов готовности к отопительному сезону жилого фонда и предприятий жилищно-коммунального хозяйства до 13 сентября 2018г., теплоснабжающими организациями – до 01 сентября 2018г.

12. Обеспечить предоставление в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области паспортов готовности к отопительному сезону предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса до 20 сентября 2018г.

13. Создать межведомственную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Сиверского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. Организовать контроль за ходом работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности.

14. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» от 15.05.2017г. № 232 «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» к осенне-зимнему периоду 2017-2018гг.»

15. Назначить комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг. (далее – комиссия) в составе:

Председатель комиссии:

Роговой М.С. – заместитель главы администрации Сиверского городского поселения

Члены комиссии:

Дозморова М.Е. – заместитель главы администрации Сивесркого городского поселения;

Ильясова Е.В. – начальник отдела муниципального имущества и землеустройства;

Макаров А.В.– специалист администрации по ГОЧС и ПБ.

16. Принять участие в работе комиссии следующим организациям:

Комитет по государственному жилищному надзору

и контролю Ленинградской области                            По согласованию

Управляющая организация

МУП ЖКХ «Сиверский»                                                По согласованию

АО «Коммунальные системы

Гатчинского района»                                                      По согласованию

17.Утвердить положение о межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне - зимний период 2018-2019гг. согласно приложению №1.

18. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

19. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Сиверского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности главы   администрации

Сиверского городского поселения                                                   М.С. Роговой

Кудрявцева В.В.

88137144908

Утверждаю:

Исполняющий обязанности

главы администрации

Сиверского городского поселения

___________М.С. Роговой

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

Мероприятий по подготовке жилищного фонда,

объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры

к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить совместно с АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и предоставить в совет депутатов Сиверского городского поселения информацию о подготовке к осенне-зимнему сезону 2018-2019гг. объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства. | Июнь 2018г. | Роговой М.С. |
| 2. | Обеспечить своевременное предоставление в администрацию Гатчинского муниципального района статистического отчета по форме № 1 ЖКХ (зима) | с 01.07.2018г. по 01.11.2018г. | Роговой М.С. |
| 3. | Предоставить информацию о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах ЖКХ и объектах социальной сферы | постоянно | Роговой М.С. Дозморова М.Е. |
| 4. | Проанализировать состояние систем электроснабжения и уличного освещения, согласовать планы и графики их подготовки: филиал ПАО «ЛОЭСК» Гатчинские городские электросети, ПАО «Ленэнерго» Гатчинские районные электросети | Июль 2018г. | Роговой М.С. Мамочкин М.М. |
| 5. | Проверить ход подготовки котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2018-2019гг. | Июль 2018г. | Роговой М.С. Мамочкин М.М. |
| 6. | Проверить готовность котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2018-2019 гг. | До 24.08.2018г. | Роговой М.С. Бердашкова Е.Н |
| 7. | Согласовать с АО «Коммунальные системы Гатчинского района» | До 01.09.2018г. | Роговой М.С. |
| 8. | Проанализировать укомплектованность Сиверского участка АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и МУП ЖКХ «Сиверский» техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-спасательных работ. | До 01.09.2018г. | Роговой М.С. |
| 9. | Проверить совместно с МУП ЖКХ «Сиверский», участком АО «Гатчинагаз» соблюдение пользователями газобаллонных установок «Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда» п. 5.5.5 | Июль-август 2018г. | Роговой М.С. |
| 10. | Проверить подготовку систем тепло- водообеспечения и водоотведения объектов социальной сферы – культуры и спорта | Август 2018г. | Роговой М.С. Дохморова М.Е. |

Начальник сектора по жилищной политике

администрации Сиверского городского поселения                       В.В. Кудрявцева