**Приложение к постановлению администрации**

**№ 761 от 22.12.2017г.**

**Подпрограмма № 7. «**Формирование комфортной городской среды**»**

Паспорт подпрограммы

**«**Формирование комфортной городской среды**»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **«**Формирование комфортной городской среды**»** | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание современной городской среды, повышение уровня комплексного благоустройства, повышение качества жизни граждан на территории. | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сивесркого городского поселения | | | | |
| Задачи подпрограммы | Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  1) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Сиверского городского поселения  2) Создание комфортной благоустроенной рекреационной среды – общественных пространств для жителей Сиверского городского поселения  3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сиверского городского поселения | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего: | 95930 | 32050 | 34530 | 29350 |
| В том числе: |
| Средства федерального бюджета | 27415 | 9165 | 9860 | 8390 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 57415 | 19485 | 20970 | 16960 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 11100 | 3400 | 3700 | 4000 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Результатами реализации программы станет улучшение содержания объектов благоустройства, дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, и, в целом, внешнего облика Сиверского городского поселения. Благоустройство с минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора) - 11 ед.;  Благоустройство общественных пространств на территории общего пользования Сиверского городского поселения – 5 ед.. | | | | |  |  |  |  |  |  |

Городская среда — совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда формирует отношение человека как к населенному пункту, в котором он проживает.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественное пространство – это парки, сады, скверы, площади рядом с метро, торговым комплексом или музеем, сами торговые комплексы, улицы, в общем все, что не является частным пространством; это место времяпрепровождения в кругу друзей, семьи, коллег – в социуме. Показатель качества общественного пространства – это его популярность среди местных жителей и туристов.

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**

На территории МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», площадью 19 567,92 га, проживает 19,0 тыс. человек. Необходимым условием обеспечения нормальной жизнедеятельности горожан является поддержание всех материальных элементов, включая дворовые территории и общественные пространства МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», образующих городскую среду, в надлежащем состоянии.

В администрацию МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» поступают обращения жителей поселения о неудовлетворительном облике дворовых территорий многоквартирных домов и общественных рекреационных зон с предложениями по ремонту и поддержанию надлежащего состояния вышеуказанных территорий. Выполнение данных мероприятий создаст и улучшит условия жизни граждан МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», повысят инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность поселения, и, поэтому, обозначенные мероприятия необходимо организовывать, финансировать и выполнять в сроки, установленные настоящей муниципальной подпрограммой.

**II. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области**

Степень благоустройства населенных пунктов: дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового отдыха оказывает большое влияние на условия труда, быта и отдыха жителей, имеет большое социальное и экономическое значение, однако, в настоящее время, оставляет желать лучшего. Лишь несколько из дворовых территорий и общественных пространств можно отнести к условно-благоустроенным.

В Сиверском городском поселении органами местного самоуправления, управляющей организации уделяется внимание благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в рамках возможного финансирования. Однако, учитывая недостаточность денежных средств муниципального образования, работы в сфере благоустройства населенных пунктов не могут быть проведены в полном желаемом объеме с учетом мнения всех заинтересованных лиц.

Проблемы в сфере благоустройства накапливались постепенно и долгое время оставались нерешенными. Благодаря реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» впервые за долгое время появилась реальная возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. Создание комфортной городской среды при активной поддержке органов власти различного уровня будет способствовать формированию положительного имиджа Сиверского городского поселения.

Основные показатели, характеризующие текущее состояние и плановые показатели конечных результатов реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2020 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | |
| на  01.01.2018 г. | на  01.01.2019 г. | на  01.01.2020 г. | на  01.01.2021 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 3 | 7 | 11 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0% | 7 | 17 | 26 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (количество человек, проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями муниципального образования) | Чел. | 0 | 876 | 3025 | 4939 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м. | 0 | 43 384 | 118 384 | 140 380 |

**III. Цель и задача, целевой индикатор подпрограммы**

Приоритетной целью подпрограммы является создание в Сиверском городском поселении современной городской среды, повышение уровня комплексного благоустройства, повышение качества жизни граждан на территории.

Задача подпрограммы являются:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Сиверского городского поселения
2. Создание комфортной благоустроенной рекреационной среды – общественных пространств для жителей Сиверского городского поселения
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сиверского городского поселения

**IV. Характеристика мероприятий подпрограммы**

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий по благоустройству:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Благоустройство общественных пространств Сиверского городского поселения.
3. **Мероприятия подпрограммы**

Муниципальная подпрограмма направлена на комплексное решение проблем в сфере формирования комфортной городской среды Сиверского городского поселения.

Мероприятия подпрограммы определены на основании обращений жителей, заинтересованных лиц и протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов.

Мероприятия подпрограммы сгруппированы по годам реализации и видам территорий (дворовые территории и общественные пространства), каждое из них направлено на решение конкретной задачи. Решение задач обеспечит достижение поставленных целей подпрограммы.

Перечень мероприятий предусматривает выполнение комплекса работ для муниципальных нужд, нужд поселения.

Мероприятия подпрограммы включают в себя минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству:

***1) Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:***

- ремонт внутридворовых проездов;

- освещение дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ: Утверждена приказом Комитета по ЖКХ ЛО от 03.07.2017 г. № 12 "Об утверждении нормативной (предельной) стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству территорий муниципальных образований Ленинградской области в рамках реализации мероприятий муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2017 год"

***2)******Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов****:*

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок ( коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Ленинградской области.

В случае принятия решения о выполнении видов работ только из минимального перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами не требуется.

В случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня, софинансирование выполнения работ заинтересованными лицами должно составить не менее 5% от стоимости работ дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением администрации Сиверского городского поселения.

Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Кроме того, в подпрограмму должны быть включены наиболее посещаемые общественные территории общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, сквер и другие), подлежащей благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению:

Возможные виды проектов и территорий для благоустройства общественных территорий общего пользования:

1. Благоустройство парков/скверов/бульваров;
2. Освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
3. Благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом культуры или библиотека);
4. Благоустройство территории вокруг памятника;
5. Реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);
6. Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
7. Устройство или реконструкция детской площадки;
8. Иные объекты.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 гг. представлен в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, которые подлежат благоустройству в 2018-2022 гг. представлен в приложении №2 к муниципальной подпрограмме.

1. **Ожидаемые и конечные результаты реализации программы**

Реализация программы позволит:

1) Улучшить состояние дворовых территорий многоквартирных домов Сиверского городского поселения.

2) Улучшить состояние общественных пространств Сиверского городского поселения.

3) Обеспечить содержание новых и отремонтированных объектов благоустройства путем участия жителей.

К окончанию срока реализации программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

1. Повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории Сиверского городского поселения;
2. Повышение уровня благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Сиверского городского поселения;
3. Повышение эстетического и формирование современного облика Сиверского городского поселения, сочетающего в себе элементы новизны, привлекательности и комфорта;
4. Создание благоприятных условий проживания и отдыха населения.
5. **Обоснование расходов муниципальной подпрограммы.**

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы и достижение поставленных целей и запланированных результатов осуществляется в пределах выделяемых в период 2018-2022 гг. ассигнований федерального бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

**VIII. Осуществление контроля реализации муниципальной программы в рамках Приоритетного проекта**

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы на уровне муниципального образования создается общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии необходимо осуществлять в соответствие с положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом, проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с составлением протоколов заседаний и размещением их в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

**IX. Методика оценки эффективности подпрограммы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется сектором по жилищной политике администрации на основании итогового отчета о реализации муниципальной подпрограммы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий подпрограммы. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий подпрограммы. Для оценки результативности мероприятий используются плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

**X. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу**

Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств.

Обсуждение территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий должно быть открытым. Все решения, касающиеся благоустройства территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего микрорайона.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других заинтересованных лиц о жизни поселения, о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств на официальном сайте Сиверского ГП [http://mo-siverskoe.ru/](http://www.drgp.ru/) в сети «Интернет» создан раздел, предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

*Приложение №1*

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Адрес дворовой территории | Площадь территории, м2 | Управляющая организация | Сроки реализации, год |
| 1 | гп. Сиверский, ул.123 Дивизии, д.№№ 1,9 |  | МУП ЖКХ «Сиверский» | 2018 |
| 2 | гп. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. №№ 6,8 | 9513,0 | 2018 |
| 3 | гп. Сиверский, ул. Толмачева, д. 71 | 6394,0 | 2018 |
| 4 | гп. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 2, Вокзальная, д. 4 | 15177,0 | 2019 |
| 5 | гп. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 4, Вокзальная д. №№ 8,10а | 12989,0 | 2022 |
| 6 | гп. Сиверский, ул. Заводская, д.3 | 1148,0 | 2021 |
| 7 | гп. Сиверский, ул.Заводская, д.4 | 1335,0 | 2021 |
| 8 | гп. Сиверский, ул. Заводская, д. №№ 7.1,7.2, ул. Липовая аллея, д .2 | 2629,6 | 2021 |
| 9 | гп. Сиверский, ул. Заводская, д. №№ 8,8а,8б | 11725,0 | 2021 |
| 10 | гп. Сиверский, пр. Героев д. №№ 2,8 | 14545,0 | 2019 |
| 11 | гп. Сиверский, пр. Героев, д. №№ 4, 6 | 15132,0 | 2019 |
| 12 | гп. Сиверский, ул. МТС, д. 8 | 2300,0 | 2021 |
| 13 | гп. Сиверский, ул. Липовая аллея, д. 3 | 2350,0 | 2021 |
| 14 | гп. Сиверский, ул. Строителей, д. №№ 4,6,6а,8,10 | 17052,0 | 2020 |
| 15 | гп. Сиверский, ул. Строителей, д. №№ 12,20,24,26 | 25031,0 | 2019 |
| 16 | гп. Сиверский, ул. Строителей, д. № 14 | 2610,0 | 2021 |
| 17 | гп. Сиверский, ул. Строителей, д. № 16 | 1592,0 | 2021 |
| 18 | гп. Сиверский, ул. Достоевского, д. 15 | 8756,0 | 2022 |
| 19 | гп. Сиверский, ул. Красная, д. 29 | 7712,0 | 2022 |
| 20 | гп. Сиверскиий, ул. Красная, д. 31 | 7000,0 | 2022 |
| 21 | гп. Сиверский, ул. Красная, д. №№ 33,33 А, 33Б | 23010,0 | 2022 |
| 22 | гп. Сиверский, ул. Кезевская дорога, д. №№ 64б, 64г, 64д | 14617,0 | 2020 |
| 23 | гп. Сиверский, ул. Кирова, д. №№ 3,5 | 7102,0 | 2022 |
| 24 | д. Белогорка, ул. Институтская, д. №№ 6,7,8,9 | 13386,0 | 2022 |
| 25 | д. Белогорка, ул. Институтская, д. №№ 12,13,15,16 | 30065,0 | 2020 |
| 26 | д. Белогорка, ул. Институтская д. №№ 4,10,11,14,17 | 22904,0 | 2021 |
| 27 | д. Старосиверская, Широкая д.16 | 1961,0 | 2022 |
| 28 | д. Маргусы, д.11 | 2527,0 | 2022 |
| 29 | д. Куровицы, ул. Огородная, д. 16 | 6310,0 | 2021 |
| 30 | д. Куровицы, ул. Огородная, д. №№ 13а, 14, 15, 18, 18а | 9423,0 | 2020 |
| 31 | д. Новосиверская, ул. Огородная, д. №№ 61,61а | 4813,0 | 2022 |
| 32 | п. Дружноселье, ул. ДПБ, д. №№ 1,2 | 5627,0 | 2022 |

Приложение №2

Адресный перечень общественных территорий общего пользования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Место расположения территории общего пользования | Площадь территории, м2 | Сроки реализации, год |
| 1 | д. Белогорка, ул. Спортивная у д.2 | 19215,0 | 2018 |
| 2 | гп. Сиверский, памятник-мемориал «Строганов мост» по адресу: гп. Сивеский, ул. Парковая, уч.2 | 24169,0 | 2018 |
| 3 | гп. Сиверский у МБУК СККЦ «Юбилейный» по адресу: гп. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12 | 15000,0 | 2021 |
| 4 | гп. Сиверский ул. 123 Дивизии у банка по адресу: гп. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. 2а | 5577,0 | 2022 |
| 5 | гп. Сиверский вдоль ул. Вокзальная (по четной стороне) от жд переезда до ул. 123 Дивизии | 5000,0 | 2020 |
| 6 | д. Большево общественная | 1325,0 | 2021 |
| 7 | г.п. Сиверский, Привокзальная площадь со стороны ш. Крамского | 17000,0 | 2020 |
| 8 | гп. Сиверский, ул. Крупской, у д. 6 | 17319,0 | 2022 |
| 9 | гп. Сиверский, ул. Строителей - ул. Вокзальная | 75000,0 | 2019 |
| 10 | д. Старосиверская, Большой пр., у д. 97 | 1990,0 | 2022 |

Планируемые результаты муниципальной программы Формирование комфортной городской среды 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | | |
| Бюджет Сиверского городского поселения | | Другие источники | | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | | Третий год планового периода | | Четвертый год планового периода | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | | 12 | |
| 1. | | Создание комфортных, благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 11100,0 | | 84830,0 | | Охват населения | Чел. | | 876 | | 876 | 3025 | 4939 |  | | | | |  |
| 2. | | Создание комфортных, благоустроенных общественных пространств | Суммарная площадь благоустроенных участков | м2 | | 43 384 | | 43 384 | 118 384 | 140 380 |  | | | | |  |

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | Четвертый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Мероприятия по созданию комфортных, благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств в 2018 г.- 2020гг.** | **Итого** | **2018г-2020** | **32050** | **95930** | **32050** | **34530** | **29350** |  |  |  |
| **Средства федерального бюджета** | **2018г-2020** | **9165** | **27415** | **9165** | **9860** | **8390** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **2018г-2020** | **19485** | **57415** | **19485** | **20970** | **16960** |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Сиверского городского поселения** | **2018г-2020** | **3400** | **11100** | **3400** | **3700** | **4000** |  |  |  |
| **1.1** | **Мероприятия по созданию комфортных, благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств в 2018 г.** | **Итого** | **2018г.** | **32050** | **32050** | **32050** |  |  |  |  | **Первый зам главы администрации по ЖКХ** |
| **Средства федерального бюджета** | **2018г.** | **9165** | **9165** | **9165** |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **2018г.** | **19485** | **19485** | **19485** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Сиверского городского поселения** | **2018г.** | **3400** | **3400** | **3400** |  |  |  |  |
|  | **Мероприятия по созданию комфортных, благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов**  **в 2018 г.** | **Итого** | **2018г.** | **24450** | **24450** | **24450** |  |  |  |  |  |
| **Средства федерального бюджета** | **2018г.** | **6990** | **6990** | **6990** |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **2018г.** | **15420** | **15420** | **15420** |  |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Сиверского городского поселения** | **2018г.** | **2040** | **2040** | **2040** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: г.п. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. №№ 1,9 | Итого | 2018г. | 8740 | 8740 | 8740 |  |  |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 2018г. | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2018г. | 5560 | 5560 | 5560 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2018г. | 680 | 680 | 680 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: г.п. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д. №№ 6,8 | Итого | 2018г. | 10 210 | 10 210 | 10 210 |  |  |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 2018г. | 2920 | 2920 | 2920 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2018г. | 6610 | 6610 | 6610 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2018г. | 680 | 680 | 680 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.п. Сиверский, ул. Толмачева, д. 71 | Итого | 2018г. | 5500 | 5500 | 5500 |  |  |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 2018г. | 1570 | 1570 | 1570 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2018г. | 3250 | 3250 | 3250 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2018г. | 680 | 680 | 680 |  |  |  |  |
|  | **Мероприятия по созданию комфортных, благоустроенных общественных пространств в 2018 г.** | **Итого** | **2018г.** | **7 600** | **7 600** | **7 600** |  |  |  |  | **Первый зам главы администрации по ЖКХ** |
| **Средства федерального бюджета** | **2018г.** | **2175** | **2175** | **2175** |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **2018г.** | **4065** | **4065** | **4065** |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Сиверского городского поселения** | **2018г.** | **1360** | **1360** | **1360** |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Благоустройство общественного пространства памятника - мемориала «Строганов мост» по адресу: гп. Сиверский, ул. Парковая, уч.2 | Итого | 2018г. | 4 250 | 4 250 | 4 250 |  |  |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 2018г. | 1215 | 1215 | 1215 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2018г. | 2355 | 2355 | 2355 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2018г. | 680 | 680 | 680 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Благоустройство общественного пространства в д. Белогорка, ул. Спортивная у д. 2 | Итого | 2018г. | 3 350 | 3 350 | 3 350 |  |  |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 2018г. | 960 | 960 | 960 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2018г. | 1710 | 1710 | 1710 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2018г. | 680 | 680 | 680 |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Мероприятия по созданию комфортных, благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств в 2019г.** | **Итого** | **2019г.** |  | **34 530** |  | **34 530** |  |  |  | **Первый зам главы администрации по ЖКХ** |
| **Средства федерального бюджета** | **2019г.** |  | **9860** |  | **9860** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **2019г.** |  | **20970** |  | **20970** |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Сиверского городского поселения** | **2019г.** |  | **3700** |  | **3700** |  |  |  |
|  | **Мероприятия по созданию комфортных, благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в 2019г.** | **Итого** | **2019г.** |  | **29030** |  | **29030** |  |  |  | **Первый зам главы администрации по ЖКХ** |
| **Средства федерального бюджета** | **2019г.** |  | **8290** |  | **8290** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **2019г.** |  | **17780** |  | **17780** |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Сиверского городского поселения** | **2019г.** |  | **2960** |  | **2960** |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: г.п. Сиверский, ул. 123 Дивизии, д, 2, Вокзальная д. 4 | Итого | 2019г. |  | 13 200 |  | 13 200 |  |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 2019г. |  | 3770 |  | 3770 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2019г. |  | 8690 |  | 8690 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2019г. |  | 740 |  | 740 |  |  |  |
| 1.2.2 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: г.п. Сиверский, ул. Строителей, д. №№ 12,20,24,26 | Итого | 2019г. |  | 5 150 |  | 5 150 |  |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 2019г. |  | 1470 |  | 1470 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2019г. |  | 2940 |  | 2940 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2019г. |  | 740 |  | 740 |  |  |  |
| 1.2.3 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: г.п. Сиверский, Героев , д. 2, 8 | Итого | 2019г. |  | 2 900 |  | 2 900 |  |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 2019г. |  | 830 |  | 830 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2019г. |  | 1330 |  | 1330 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2019г. |  | 740 |  | 740 |  |  |  |
| 1.2.4 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: г.п. Сиверский, Героев , д. 4,6 | Итого | 2019г. |  | 7 780 |  | 7 780 |  |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 2019г. |  | 2220 |  | 2220 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2019г. |  | 4820 |  | 4820 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2019г. |  | 740 |  | 740 |  |  |  |
| **1.2.** | **Мероприятия по созданию комфортных, благоустроенных общественных пространств в 2019г.** | **Итого** | **2019г.** |  | **5 500,0** |  | **5 500,0** |  |  |  | **Первый зам главы администрации по ЖКХ** |
| **Средства федерального бюджета** | **2019г.** |  | **1570** |  | **1570** |  |  |  |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **2019г.** |  | **3190** |  | **3190** |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Сиверского городского поселения** | **2019г.** |  | **740** |  | **740** |  |  |  |
| 1.2.5 | Благоустройство общественного пространства по адресу: г.п. Сиверский, ул. Строителей - ул. Вокзальная. | Итого | 2019г. |  | 5 500,0 |  | 5 500,0 |  |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета |  |  | 1570 |  | 1570 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 3190 |  | 3190 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2019г. |  | 740 |  | 740 |  |  |  |
| **1.3.** | **Мероприятия по созданию комфортных, благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств в 2020г.** | **Итого** | **2020г.** |  | **29350** |  |  | **29350** |  |  | **Первый зам главы администрации по ЖКХ** |
| **Средства федерального бюджета** | **2020г.** |  | **8390** |  |  | **8390** |  |  |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **2020г.** |  | **16960** |  |  | **16960** |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Сиверского городского поселения** | **2020г.** |  | **4000** |  |  | **4000** |  |  |
|  | **Мероприятия по созданию комфортных, благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в 2020г**. | **Итого** | **2020г.** |  | **22850** |  |  | **22850** |  |  | **Первый зам главы администрации по ЖКХ** |
| **Средства федерального бюджета** | **2020г.** |  | **6530** |  |  | **6530** |  |  |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **2020г.** |  | **13652** |  |  | **13652** |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Сиверского городского поселения** | **2020г.** |  | **2668** |  |  | **2668** |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: д. Белогорка, ул. Институтская, д.12,13,15,16 | Итого | 2020г. |  | 9400 |  |  | 9400 |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 2020г. |  | 2690 |  |  | 2690 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2020г. |  | 6043 |  |  | 6043 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2020г. |  | 667 |  |  | 667 |  |  |
| 1.3.2 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: д. Куровицы, ул. Огородная, д.13а, 15, 18, 18а | Итого | 2020г. |  | 2800 |  |  | 2800 |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 2020г. |  | 800 |  |  | 800 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2020г. |  | 1333 |  |  | 1333 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2020г. |  | 667 |  |  | 667 |  |  |
| 1.3.3 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: д. Старосиверская, ул. Кезевская, д. 64-г, 64д , д. 64-б | Итого | 2020г. |  | 5400 |  |  | 5400 |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 2020г. |  | 1540 |  |  | 1540 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2020г. |  | 3193 |  |  | 3193 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2020г. |  | 667 |  |  | 667 |  |  |
| 1.3.4 | Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: гп. Сиверский, ул. Строителей, д. №№ 4,6,6а,8,10 | Итого | 2020г. |  | 5250 |  |  | 5250 |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 2020г. |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2020г. |  | 3083 |  |  | 3083 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2020г. |  | 667 |  |  | 667 |  |  |
|  | **Мероприятия по созданию комфортных, благоустроенных общественных пространств в 2020г.** | **Итого** | **2020г.** |  | **6500** |  |  | **6500** |  |  | **Первый зам главы администрации по ЖКХ** |
| **Средства федерального бюджета** | **2020г.** |  | **1860** |  |  | **1860** |  |  |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **2020г.** |  | **3308** |  |  | **3308** |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Сиверского городского поселения** | **2020г.** |  | **1334** |  |  | **1334** |  |  |
| 1.3.5 | Благоустройство общественного пространства привокзальной площади вблизи ш. Крамского г.п. Сиверский | Итого | 2020г. |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2020г. |  | 1834 |  |  | 1834 |  |  |
| Внебюджетные источники | 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2020г. |  | 667 |  |  | 667 |  |  |
| 1.3.6 | Благоустройство общественного пространства по четной стороне ул. Вокзальная г.п. Сиверский | Итого | 2020г. |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | Первый зам главы администрации по ЖКХ |
| Средства федерального бюджета |  |  | 860 |  |  | 860 |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2020г. |  | 1474 |  |  | 1474 |  |  |
| Внебюджетные источники | 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сиверского городского поселения | 2020г. |  | 667 |  |  | 667 |  |  |