ПРОЕКТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

# «СИВЕРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от  ___ января 2018 года                                                                                                №  ___

| О подготовке предложений о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |  |
| --- | --- |

В целях уточнения определения назначения территорий МО  «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, создания условий для планировки территории,   привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь   ст., ст. 8, 23, 24, 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г., Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 года №45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», областным законом Ленинградской области от 10.04.2017 года №25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Ленинградской области»,  Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,  администрация Сиверского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Приступить к подготовке  предложений о внесении изменений в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденный решением Совета депутатов  МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» от 10.11.2014 года №10 «Об утверждении генерального плана МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

- Приступить к подготовке  проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденные  Приказом Комитета  по архитектуре и градостроительству Ленинградской области  №28 от 20.05.2016 года.

- Подготовку проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» осуществить для всей территории МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» одним этапом, в срок до 01.04.2019 года.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке предложений о внесении в генеральный план МО  «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и подготовке проекта о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки МО  «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (приложение №1).

- Создать комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

- Утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (приложение №2).

- Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (приложение №3).

- Определить место нахождения комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, городской поселок Сиверский, улица Крупской, дом № 6, кабинет № 4 в отделе архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение» (телефон: 8 (813-71) 44-721). Приемные дни: вторник с 9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов.

- Сектору по общим вопросам администрации не позднее чем по истечении десяти дней обеспечить опубликование информационного сообщения о принятии постановления о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на официальном сайте поселения в сети «Интернет» (mo-siverskoe.ru), в периодическом издании «Ленинградского областного информационного агентства «Леноблинформ» (lenoblinform.ru ).

- Отменить постановление администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 01.12.2017 года №698 «Об утверждении графика подготовки и утверждения изменений в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рогового М.С.

Глава администрации

Сиверского городского поселения                                                                      В.Н. Кузьмин

исп. Гришечкина-Макова Н.Ю.

Приложение № 1

|  | к Постановлению администрации Сиверского городского поселения № ___ от ___ января 2018 г. «О подготовке предложений о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |

Порядок и сроки проведения работ по подготовке предложений о внесении в генеральный план МО  «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и подготовке проекта о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки МО  «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | До 09.02.2018 года | Глава администрации поселения Кузьмин В.Н. |
| 2. | Официальное опубликование решения, размещение на официальном сайте поселения в сети «Интернет» | До 15.02.2018 года | Начальник сектора по общим вопросам Улыбаева Л.М. |
| 3. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | До 30.04.2018 года | Заместитель главы администрации поселения Дозморова М.Е. |
| 4. | Подготовка проекта о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и подготовка проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | С 30.04.2018 года по 01.04.2019 года | Первый заместитель главы администрации Роговой М.С. (председатель комиссии) |
|  | Проверка проекта правил землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования Гатчинского муниципального района, схемам территориального планирования Ленинградской области, схемам территориального планирования Российской Федерации | До 10.04.2019 года | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Гришечкина-Макова Н.Ю. |
| 5. | Размещение проекта о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» во ФГИС ТП | До 15.04.2019 года | Первый заместитель главы администрации Роговой М.С. (председатель комиссии) |
| 6. | Направление уведомления об обеспечении доступа к документам в уполномоченные органы (при необходимости) | До 25.04.2019 года | Первый заместитель главы администрации Роговой М.С. (председатель комиссии) |
| 7. | Направление проекта о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области на проверку до назначения общественных обсуждений или публичных слушаний | До 10.08.2019 года | Первый заместитель главы администрации Роговой М.С. (председатель комиссии) |
| 8. | Направление проекта о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» главе МО для принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний | До 20.09.2019 года | Первый заместитель главы администрации Роговой М.С. (председатель комиссии) |
| 9. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и проекту о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | До 30.09.2019 года | Глава Сиверского городского поселения Воропаева О.А. |
| 10. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и проекту о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | С 10.10.2019 года по 31.12.2019 года | Первый заместитель главы администрации Роговой М.С. (председатель комиссии) |
| 11. | Направление проекта о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области для утверждения | До 25.01.2020 года | Первый заместитель главы администрации Роговой М.С. (председатель комиссии) |
| 12. | Официальное опубликование и размещение на официальном сайте поселения приказов о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» с приложением документов | До 10.03.2020 года | Первый заместитель главы администрации Роговой М.С. (председатель комиссии) |
| 13. | Размещение приказов о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» с приложением документов во ФГИС ТП | До 10.03.2020 года | Первый заместитель главы администрации Роговой М.С. (председатель комиссии) |

Приложение № 2

|  | к Постановлению администрации Сиверского городского поселения № ___ от ___ января 2018 г. «О подготовке предложений о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

| Председатель комиссии: |
| --- |
| Роговой М.С. | первый заместитель главы администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| Заместитель председателя комиссии: |
| Гришечкина-Макова Н.Ю. | начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| Секретарь комиссии |
| Иванова Е.А. | Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| Члены комиссии: |
| Дозморова М.Е. | заместитель главы администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| Ковасорова Г.Н. | председатель комитета экономики администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| Дреслер В.С. | начальник сектора правового обеспечения администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| Бердашкова Е.Н. | депутат совета депутатов МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (по согласованию) |
| Мелихова М.Г. | начальник отдела по вопросам земельных отношений комитета по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области (по согласованию) |

Приложение № 3

|  | к Постановлению администрации Сиверского городского поселения № ___ от ___ января 2018 г. «О подготовке предложений о внесении в генеральный план МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» изменений и подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

- Общие положения

  - Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (далее  – комиссия) создается с целью организации  подготовки проекта правил землепользования и застройки или проекта о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки МО  «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», организации общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки или проекту о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки МО  «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утверждению указанных документов.

  - Комиссия  является постоянно действующим коллегиальным органом при администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

  - Комиссия осуществляет  свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства, настоящим порядком деятельности комиссии по  подготовке проекта правил землепользования и застройки МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (далее –порядок).

  - Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

  - В состав комиссии включаются представители:

1) администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», в том числе в сферах архитектуры и градостроительной деятельности, земельных и имущественных отношений, охраны окружающей среды;

2) совета депутатов МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»;

3)  комитета по управлению имуществом Гатчинского муниципального района.

  - На заседаниях комиссии могут присутствовать депутаты совета депутатов МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», представители граждан и их объединений, правообладатели недвижимого имущества, расположенного на территории МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», представители правообладателей недвижимости.

### 2. Основные функции и задачи комиссии

Комиссия:

3.1. организует  подготовку предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки, а также  проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных  с их реализацией и применением;

3.2. в пределах своих полномочий  готовит  задание на разработку проекта правил землепользования и застройки или проекта о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки МО  «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» для утверждения его главой администрации;

3.3. обеспечивает сбор исходных данных, сбор и обобщение предложений по разработке проекта правил землепользования и застройки или проекта о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки, полученных от заинтересованных лиц, для   направления  разработчику документации;

3.4. рассматривает подготовленные разработчиком варианты проекта правил землепользования и застройки или проекта о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки;

3.5. организовывает и проводит в установленном порядке общественные обсуждения или публичные слушания  по проекту правил землепользования и застройки или проекту о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки;

3.6. направляет главе МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» проект  муниципального правового акта о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, связанным  с подготовкой проекта правил землепользования и застройки или проекта о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки МО  «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»;

3.7. рассматривает предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки или по подготовке проекта о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки;

3.8. осуществляет подготовку протоколов, заключений и рекомендаций главе администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний;

3.9. комиссия предоставляет  главе администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» для направления в комитет  архитектуры и градостроительства Ленинградской области материалы для утверждения  проекта правил землепользования и застройки или проекта о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки МО  «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»;

3.10. рассматривает вопросы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3.11. комиссия организует  ведение базы данных  по вопросам своей деятельности.

4. Права и обязанности комиссии

4.1. Для реализации возложенных полномочий комиссия имеет права:

4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, структурных подразделений администрации поселения, организаций и граждан информацию и документы, необходимые для исполнения полномочий.

4.1.2. привлекать к работе экспертов и специалистов для анализа материалов и выработки рекомендаций и решений по рассматриваемым комиссией вопросам.

4.1.3. вносить  предложения главе администрации по вопросам, относящимся к порядку деятельности и компетенции комиссии;

4.1.4. принимать и удовлетворять (отклонять) предложения, рекомендации, замечания по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

### 4. Порядок деятельности  комиссии

1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем комиссии или в случае его отсутствия - заместителем председателя комиссии.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. По решению председателя комиссии или в случае его отсутствия - заместителя председателя комиссии могут проводиться выездные заседания комиссии.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принятым на заседании комиссии. Внеплановое заседание комиссии созывается председателем комиссии или в случае его отсутствия - заместителем председателя комиссии для рассмотрения обращений заинтересованных лиц в сроки, установленные федеральным законодательством.

4. Повестка дня заседания комиссии формируется секретарем комиссии на основании обращений заинтересованных лиц. Повестка дня заседания комиссии должна содержать перечень рассматриваемых вопросов, сведения о времени и месте проведения заседания комиссии. Повестка дня заседания комиссии утверждается председателем комиссии или в случае его отсутствия - заместителем председателя комиссии и направляется членам комиссии не позднее, чем за три рабочих дня до дня заседания комиссии. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания комиссии по предложению членов Комиссии путем проведения голосования на заседании комиссии.

5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от установленного числа ее членов. Член комиссии вправе направить для участия в заседании Комиссии своего представителя на основании письменной доверенности или изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. При равенстве количества голосов, поданных "за" и "против", голос председательствующего на заседании комиссии является определяющим.

7. Итоги каждого заседания комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем комиссии или в случае его отсутствия - заместителем председателя комиссии и секретарем комиссии.

8. Члены комиссии, не согласные с протоколом в целом или с его отдельными положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

9. Обеспечение членов комиссии документами и материалами, направление повестки дня заседания комиссии, оформление протокола осуществляет секретарь комиссии.

10. Предложения  заинтересованных лиц направляются в комиссию через секретаря комиссии.

11. При необходимости в заседаниях комиссии могут принимать участие специалисты, приглашаемые в качестве экспертов, а также заявители или их представители, в случае, если их вопрос включен в повестку дня заседания комиссии.

- Председатель комиссии:

  - осуществляет общее руководство работой комиссии, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее полномочий;

  - определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях;

  - ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии, выписки из протоколов и другие документы комиссии;

  - распределяет обязанности между членами комиссии;

  - дает поручения членам комиссии

  - При необходимости привлекает экспертов для разъяснения вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.

- Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в периоды его временного отсутствия;

- Секретарь комиссии:

  - Обеспечивает подготовку заседаний комиссии;

  - Ведет и оформляет протокол заседания комиссии;

  - Направляет протокол для подписания председателю комиссии в течение трех рабочих дней после проведения заседания;

  - Осуществляет сбор замечаний и предложений от заинтересованных физических и юридических лиц по вопросам, которые находятся в компетенции комиссии, за два дня до следующего заседания комиссии представляет их для ознакомления членам комиссии;

  - Организует извещение всех членов комиссии о дате заседания не менее, чем за два дня до начала заседания;

  - Выполняет поручения председателя комиссии (заместителя председателя комиссии – в случае отсутствия председателя комиссии);

- Члены комиссии:

  - Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии и голосовании;

  - Высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся выполнения задач и функций комиссии, в письменном или устном виде с обязательным внесением их в протокол заседания;

  - Высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания;

  - Своевременно выполняют все поручения председателя комиссии (заместителя председателя комиссии – в отсутствие председателя комиссии)

# Статья 3. Отдельные требования к порядку деятельности комиссии по проведению публичных слушаний

1. В целях проведения публичных слушаний комиссия:

1) рассматривает информацию о предмете и сроках проведения публичных слушаний;

2) обсуждает необходимость получения дополнительной информации, требуемой для проведения публичных слушаний;

3) назначает члена (членов) комиссии, ответственного (ответственных) за проведение публичных слушаний.

2. Проведение публичных слушаний осуществляется комиссией в порядке, определяемом Уставом Сиверского городского поселения  и (или) нормативными правовыми актами совета депутатов Сиверского городского поселения.

3. В срок не позднее трех рабочих дней со дня завершения публичных слушаний комиссия:

1) обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки, подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;

2) направляет главе администрации проект правил землепользования и застройки, рекомендации, указанные в пункте 1 настоящей части, протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки или по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки

5.1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», в течение срока проведения работ по подготовке проекта, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию свои предложения.

5.2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки или по подготовке проекта о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки оформляются в виде заявления на имя председателя комиссии - первого заместителя главы администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»  и направляются по адресу: 188330, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, городской поселок Сиверский, улица Крупской, дом 6. Справки по телефонам: 8(81371) 44-721. Предложения могут быть направлены по электронной почте по адресу: e-mail:econsiv@mail.ru с указанием темы «В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки».

5.3. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до окончания публичных слушаний по проекту о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки.

5.2. Предложения должны быть лаконично изложены в письменном виде за подписью лица, их изложившего, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), почтового адреса, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, с проставлением даты. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.    Направленные материалы возврату не подлежат.

5.3. Предложение заинтересованного лица рассматривается комиссией в течение 30 дней со дня его учета.

5.4. Результатом рассмотрения комиссией предложения является:
5.4.1. Отказ в рассмотрении предложения заинтересованного лица по следующей причине:
1) обращение заинтересованного лица не содержит предложение в отношении порядка и/или сроков проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки или по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки;
2) главой администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» не принято решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки.

5.4.2. Решение об изменении порядка и/или сроков проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки или по подготовке проекта о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки с последующим внесением изменений в решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о подготовке проекта о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки; обеспечением опубликования сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения указанного сообщения на официальном сайте поселения в сети "Интернет"; обеспечением направления письма заинтересованному лицу с информацией о принятом решении.

5.4.3. Решение об отказе изменения порядка и/или сроков проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки или по подготовке проекта о внесении изменения в правила  землепользования  и  застройки с последующим обеспечением направления письма заинтересованному лицу с информацией об отказе и обоснованием причин отказа.

6. Иные вопросы организации работ

6.1. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии.

6.1.1. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе;

6.1.2. Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» предоставляет комиссии необходимые  помещения для работы, проведения заседаний, публичных слушаний, размещения архива комиссии, осуществляет необходимое материально-техническое обеспечение.