ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района  Ленинградской области» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного д. 8, г.п. Сиверский, проспект Героев | 949,0 кв.м. | 0 | 1 691 197,0 | 831 765,0 | 727 653,0 | 131 779,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 765,0 |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного д. 4, г.п. Сиверский, проспект Героев | 862,0 кв.м. | 0 | 1 578 029,0 | 831 765,0 | 627 955,0 | 118 309,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 765,0 |
| Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов 2, 4, 6, г.п. Сиверский, проспект Героев | 420,0 кв.м. | 0 | 527 853,0 | 463 970 | 51 559,0 | 12 324,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 970 |
| Итого | х | х | 3 797 079,0 | 2 127 500,00 | 1 407 167,00 | 262 412,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 127 500,0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ / Кузьмин В.Н/. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ /Ключникова Л.Б./ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Бабурина Е.А. 88137144070 |  |  |  |  |  |  |
| М.П. (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации от 04.10.2017г. № 563 |
| 1. | Ремонт дворовой территории многоквартирного д. 8, г.п. Сиверский, проспект Героев |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не исполнено |
| 1.2. | Проведение ремонтных работ дворовой территории многоквартирного д. 8, г.п. Сиверский, проспект Героев | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Повышение безопасности передвижения на дворовых территориях поселения. Улучшение качества покрытия дворовых территорий. | Не исполнено |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Октябрь 2018г. | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 2. | Ремонт дворовой территории многоквартирного д. 4, г.п. Сиверский, проспект Героев |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не исполнено |
| 2.2. | Проведение ремонтных работ дворовой территории многоквартирного д. 4, г.п. Сиверский, проспект Героев | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Повышение безопасности передвижения на дворовых территориях поселения. Улучшение качества покрытия дворовых территорий. | Не исполнено |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Октябрь 2018г. | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 3. | Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов 2, 4, 6, г.п. Сиверский, проспект Героев |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не исполнено |
| 3.2 | Проведение ремонтных работ проезда к дворовым территориям многоквартирных домов 2, 4, 6, г.п. Сиверский, проспект Героев | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Повышение безопасности передвижения на дворовых территориях поселения. Улучшение качества покрытия дворовых территорий. | Не исполнено |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Октябрь 2018г. | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации от 04.10.2017г. № 563 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Октябрь 2018г. | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Не исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Исполнено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не исполнено |