АДМИНИСТРАЦИЯ МО «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2020 г.	                                                                                           № 504

О задачах по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы МО «Сиверское

городское поселение Гатчинского

муниципального района Ленинградской

области» к осенне-зимнему периоду

2020-2021гг.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг., руководствуясь Постановлением  Федеральной службы государственной статистики № 7 от 27.02.2006 г. «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», приказом Государственного комитета Российской Федерации  по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 06 сентября 2000 г. № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности  систем коммунального теплоснабжения в городских и населенных пунктах Российской Федерации», Постановлением Государственного  комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 сентября 2003г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 г. № 177 «Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», и Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать совместно с предприятиями и организациями жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса и утвердить комплексные планы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории поселения к отопительному сезону 2020-2021 гг. по форме согласно Приложения 2 Правил. Утвержденные планы представить до 30.08.2020г.

Ответственный: Усачев М.Ф. – первый заместитель главы администрации Сиверского городского поселения.

2. Разработать и утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021гг.

Ответственный: Усачев М.Ф. – первый заместитель главы администрации Сиверского городского поселения.

3. Обеспечить своевременное представление в администрацию Гатчинского муниципального района:

- Ежемесячного отчета по выполнению комплексных планов по форме № 1-ЖКХ (зима) – в период с 03 августа по 01 ноября, не позднее 28 числа каждого месяца.

- Информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы – ежедневно в течение года.

4. Назначить ответственным за подготовку ежемесячного отчета по выполнению комплексных планов по форме 1 ЖКХ (зима) Усачева М.Ф. – первый заместителя главы администрации Сиверского городского поселения.

5. Образовать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительный период 2020-2021гг. в соответствии с Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06 сентября 2000 г. № 203, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170, а также Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 в составе:

Председателя:

Усачева М.Ф. – первый главы администрации Сиверского городского поселения;

Членов комиссии:

Дозморовой М.Е. – заместителя главы администрации Сиверского городского поселения;

Внукова И.Н. – депутата Совета депутатов Сиверского городского поселения;

Гончаренко К.В. - депутата Совета депутатов Сиверского городского поселения;

Михайличенко И.А. – заместителя директора МУП ЖКХ «Сиверский»

6. Разработать совместно с АО «Коммунальные системы Гатчинского района», МУП ЖКХ «Сиверский», Сиверским участком Гатчинских электрических сетей, Белогорским участком Гатчинских районных электрических сетей порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных и других служб. Срок до 01.08.2020г.

7. Разработать схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и содействовать  заключению организациями жилищно-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным персоналом. Срок до 10.08.2020г.

8. Обеспечить на территорию поселения соблюдение сроков отключения систем горячего водоснабжения установленных пунктом 4.4 СанПин 4723-88 теплоснабжающими и эксплуатирующими инженерные сети организациями при проведении ежегодного профилактического ремонта.

Ответственный: Усачев М.Ф. – первый заместитель главы администрации Сиверского городского поселения.

9. Обеспечить своевременную оплату коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы Сиверского городского поселения.

Ответственная: Афанасьева О.Е. – начальник отдела по социальным вопросам.

10. Участвовать в проверке готовности бригад и проведении учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

11. Обеспечить совместно с МУП ЖКХ «Сиверский» и АО «Коммунальные системы Гатчинского района» получение паспортов готовности к отопительному сезону жилого фонда и предприятий жилищно-коммунального хозяйства до 14 сентября 2020г., теплоснабжающими организациями – до 02 сентября 2020г.

12. Обеспечить предоставление в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области паспортов готовности к отопительному сезону предприятий жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса до 21 сентября 2020г.

13. Создать межведомственную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Сиверского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. Организовать контроль за ходом работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности.

14. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» от 08.05.2019г. № 292 «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» к осенне-зимнему периоду 2019-2020гг.»

15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

16. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Сиверского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава   администрации

Сиверского городского поселения                                                    Д.С. Румянцев

Усачев М.Ф..88137144500

Утверждаю:

Глава администрации

Сиверского городского поселения

___________Д.С. Румянцев

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

Мероприятий по подготовке жилищного фонда,

объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры

к работе в осенне-зимний период 2020-2021гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить совместно с АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и предоставить в совет депутатов Сиверского городского поселения информацию о подготовке к осенне-зимнему сезону 2020-2021гг. объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства. | Август 2020г. | Усачев М.Ф. |
| 2. | Обеспечить своевременное предоставление в администрацию Гатчинского муниципального района статистического отчета по форме № 1 ЖКХ (зима) | с 01.08.2020г. по 01.11.2020г. | Усачев М.Ф. |
| 3. | Предоставить информацию о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах ЖКХ и объектах социальной сферы | постоянно | Усачев М.Ф. Афанасьева О.Е. |
| 4. | Проанализировать состояние систем электроснабжения и уличного освещения, согласовать планы и графики их подготовки: филиал ПАО «ЛОЭСК» Гатчинские городские электросети, ПАО «Ленэнерго» Гатчинские районные электросети | Август 2020г. | Усачев М.Ф. |
| 5. | Проверить ход подготовки котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2020-2021гг. | Август 2020г. | Усачев М.Ф. |
| 6. | Проверить готовность котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2020-2021гг. | До 24.08.2020г. | Усачев М.Ф. Гончаренко К.В. |
| 7. | Проанализировать укомплектованность Сиверского участка АО «Коммунальные системы Гатчинского района» и МУП ЖКХ «Сиверский» техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-спасательных работ. | До 30.08.2020г. | Усачев М.Ф. |
| 8. | Проверить совместно с МУП ЖКХ «Сиверский», участком АО «Гатчинагаз» соблюдение пользователями газобаллонных установок «Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда» п. 5.5.5 | Август 2020г. | Усачев М.Ф. |
| 9. | Проверить подготовку систем тепло- водообеспечения и водоотведения объектов социальной сферы – культуры и спорта | Август 2020г. | Усачев М.Ф. |

Первый заместитель главы администрации

Сиверского городского поселения                                                       М.Ф. Усачев