АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04 марта 2019  года                                                                               №  123

О внесении изменений в постановление  № 563 от 04.10.2017г.

«Об утверждении муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие муниципального образования

«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального

района Ленинградской области» на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    Постановления администрации Сиверского городского поселения от 11.08.2014 N 490 "«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», с областным законом от 21 декабря 2017 года № 82-оз  «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на  основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом МО «Сиверское  городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», администрация Сиверского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление  администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» № 563 от 04.10.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального  района Ленинградской области» на 2018-2020 годы»:

1.1. Пункт 5 Мероприятий по реализации подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального  района Ленинградской области» на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

|  | Вид работ | Адрес выполнения | Стоимость работ, тыс.руб. | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МО | ЛО | МО | ЛО |
| 1 | проектирование | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область (в том числе проектно-изыскательские работы), 15 км | 9683,36 | 484,36 | 9199,0 |  |  |
| 2 | экспертиза | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область (в том числе проектно-изыскательские работы), 15 км | 2000,0 |  |  |  |  |
| 3 | строительство | Строительство распределительного газопровода д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область (в том числе проектно-изыскательские работы), 15 км | 5027,65 |  |  | 561,65 | 4466,0 |
| 4 | строительство | Строительство распределительного газопровода по д. Куровицы (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,6 км | 24049,96 | 115,80 | 2200,0 | 1094,16 | 20640,0 |
| 5 | строительство | Строительство распределительного газопровода по ул. Куйбышева, ул. Паркетная, ул. Кирова, Белогорское ш., п. Сиверский, Гатчинский район, Ленинградская область | 6469,75 | 323,49 | 6146,26 |  |  |
| 6 | проектирование | Разработка проектно-сметной документации на строительство по объекту газификации: жилые, коммунальные и социально-бытовые потребители д. Новосиверская Гатчинского района Ленинградской области | 11171,96 | 558,6 | 10613,36 |  |  |
| 7 | экспертиза | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство объекта газификации: жилые, коммунальные и социально-бытовые потребители д. Новосиверская Гатчинского района Ленинградской области | 2000,0 |  |  |  |  |
| 8 | строительство | Строительство объекта газификации: жилые, коммунальные и социально-бытовые потребители д. Новосиверская Гатчинского района Ленинградской области | 44417,65 |  |  |  |  |
| 9 | проектирование | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в д. Белогорка 2,048 км | 2742,83 | 137,14 | 2605,69 |  |  |
| 10 | экспертиза | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в д. Белогорка 2,048 км | 600,0 |  |  |  |  |
| 11 | строительство | Строительство распределительного газопровода в д. Белогорка 2,048 км | 4827,39 |  |  |  |  |
| 12 | проектирование | Проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода по ул. Стурцеля, ул. Лесная, ул. Совхозная, ул. Вишневская, ул. Солнечная, ул. Березовая, ул. Сиреневая в пгт. Сиверский | 3972,15 | 198,61 | 3773,54 |  |  |
| 13 | экспертиза | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода по ул. Стурцеля, ул. Лесная, ул. Совхозная, ул. Вишневская, ул. Солнечная, ул. Березовая, ул. Сиреневая в пгт. | 800,00 |  |  |  |  |
| 14 | строительство | Строительство распределительного газопровода по ул. Стурцеля, ул. Лесная, ул. Совхозная, ул. Вишневская, ул. Солнечная, ул. Березовая, ул. Сиреневая в пгт. Сиверский | 6279,9 |  |  |  |  |

2.	Сектору по общим вопросам администрации Сиверского городского поселения обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном сайте администрации  Сиверского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сиверского городского поселения                                                  В.Н. Кузьмин

Бабурина Е.А.

88137144070

Чернаков С.С.