**Информация о проведении мероприятий по энергосбережению на территории Сиверского городского поселения.**

В рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на обеспечение мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» администрацией Сиверского городского поселения заключены соглашения с Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области:

1. **на 2016 -2017 годы:** о предоставлении субсидии в 2016 году бюджету муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области **из областного бюджета Ленинградской области в сумме 32 500,0 тыс. руб**. на установку **13** автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (АИТП) в 13 МКД д. Белогорка, софинансирование **из местного бюджета составило 1 750,0 тыс.руб.** Заключен договор с управляющей организацией МУП ЖКХ «Сиверский», силами которой в результате проведенных конкурсных процедур подрядными организациями была подготовлена проектно-сметная документация, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Работы выполнены в полном объеме.
2. **на 2017 год:** заключено соглашение о предоставлении субсидии в 2017 году бюджету муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области **из областного бюджета Ленинградской области в сумме 74 618 ,85 тыс. руб**. на установку **30** автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в 28 МКД г.п. Сиверский, софинансирование из местного бюджета составило **3 946,15 тыс. руб**. Заключен договор с управляющей организацией МУП ЖКХ «Сиверский», силами которой в результате проведенных конкурсных процедур подрядными организациями была подготовлена проектно-сметная документация, выполнены в полном объеме строительно-монтажные, пуско-наладочные работы по установке 30 АИТП в 28 многоквартирных домах Сиверского городского поселения.
3. **на 2018 год:** о предоставлении субсидии в 2018 году бюджету муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области **из областного бюджета Ленинградской области в сумме 18765,0 тыс. руб., с софинансированием из местного бюджета 2 085,0 тыс. руб.** на установку **8 АИТП** в 8 многоквартирных домах Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.