Утверждена

Постановлением

Главы администрации

Сиверского городского поселения

от____________2012 г. №_____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«РЕМОНТ И ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ

В 2013 ГОДУ»

ЗАЯВКА

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ремонт и зимнее содержание  муниципальных дорог

за счет средств бюджета Сиверского  городского поселения в 2013 году

(наименование программы)

от «__» ___________ 20__ N _______

Заказчик:  администрация Сиверского городского поселения

Представитель заказчика: Жилищно-коммунальный сектор                                          (структурное подразделение администрации, осуществляющей управление программой)

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ И ДИНАМИКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей  в действующих ценах каждого года реализации программы)

| Источники финансирования программы | Очередной финансовый год | Плановый период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20__ год | 20__ год |
| Федеральный бюджет <1> |  |  |  |
| Областной бюджет <1> |  |  |  |
| Бюджет ГМР <2> |  |  |  |
| Бюджет поселения | 3210,0 |  |  |
| Внебюджетные фонды <3> |  |  |  |
| Средства предприятий и организаций <3> |  |  |  |
| Средства частных лиц |  |  |  |
| Итого по программе | 3210,0 |  |  |

Руководитель программы: заместитель главы Администрации                           М.С.Роговой

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«ремонт и зимнее содержание муниципальных дорог

за счет средств бюджета Сиверского  городского поселения в 2013 году»

(наименование программы)

| Цель программы | Выполнение комплекса работ по ремонту и уходу за дорожным покрытием, по организации и обеспечению безопасности движения, а также зимнему содержанию муниципальных дорог на территории Сиверского городского поселения. |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | Комплекс работ по обеспечению соответствия состояния дорог установленным правилам, стандартам, техническим нормам. |
| Входящие в состав программы подпрограммы, разделы, проекты, блоки мероприятий | Ремонт участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием (диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения и других дефектов) покрытий; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием). Зимнее содержание и борьба со скользкостью на автодорогах поселения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин). Зимнее содержание муниципальных автомобильных дорог (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов) |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 3210,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Сиверского городского поселения в 2013 году 3210,0 тыс. рублей. |
| Показатели: социальная эффективность бюджетная эффективность экономическая эффективность | К наиболее значимым социально-экономическим результатам ремонта и зимнего содержания автомобильных дорог Сиверского городского поселения относятся следующие: - увеличение протяженности муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям (предельным значениям показателей эксплуатационного состояния автодорог установленным ГОСТ Р 50597-93); - выполнение текущего ремонта муниципальных дорог общего пользования; - продление сроков эксплуатации дорожного покрытия; - снижение общей аварийности на муниципальных автомобильных дорогах; - снижение аварийности при неблагоприятных дорожных условиях; - повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств; - снижение количества обращений в органы исполнительной власти Сиверского городского поселения о неудовлетворительном состоянии муниципальных автомобильных дорог. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) программы | Суммарная протяженность отремонтированных участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием 7,5 км., в том числе: 2013 год – 7,5 км. Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог под зимнее содержание и борьбу со скользкостью автомобильных дорог - 3,34 км. Суммарная протяженность дорожного полотна улиц местного значения под механизированную очистку от снега – 98,36 км. |
| Основания для разработки программы | Положения статей 14, 15, 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (п. 5 в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ). Обязанность обеспечения соответствия состояния автодорог нормативным требованиям. |
| Разработчик программы | Администрация Сиверского городского поселения |
| Сроки разработки программы | 4-й квартал 2012 года |
| Стоимость разработки программы (тыс. рублей) | Без финансовых затрат |
| Представитель заказчика программы, координатор программы | Жилищно-коммунальный сектор |
| Участники программы | Жилищно-коммунальный сектор, комитет экономики и финансов |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы | Заместитель главы администрации Сиверского городского поселения М.С.Роговой тел. 44-500 |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации Сиверского городского поселения Контроль за выполнением Программы осуществляет жилищно-коммунальный сектор. Жилищно-коммунальный сектор представляет отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы ежеквартально в комитет экономики и финансов администрации Сиверского городского поселения, по итогам года главе администрации Сиверского городского поселения |

ДИНАМИКА

ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ

ремонт и зимнее содержание муниципальных дорог

за счет средств бюджета Сиверского  городского поселения в 2012 году

(наименование программы)

(тыс. рублей в ценах года начала реализации программы)

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты |
| --- | --- |
|  | год начала реали- зации прог- раммы | последующие финансовые годы |
| Затраты - всего | 3210,0 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| областной бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| бюджет ГМР<1> |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений | 3210,0 |  |  |  |  |
| прочие источники <1> |  |  |  |  |  |
| Из общего объема затрат: |  |  |  |  |  |
| затраты на капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| областной бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| бюджет ГМР<1> |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |
| прочие источники <1> |  |  |  |  |  |
| затраты на НИОКР |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| областной бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| бюджет ГМР<1> |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |
| прочие источники <1> |  |  |  |  |  |
| затраты на прочие нужды |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| областной бюджет <1> |  |  |  |  |  |
| бюджет ГМР<1> |  |  |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |
| прочие источники <1> |  |  |  |  |  |

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ

«ремонт и зимнее содержание муниципальных дорог за счет средств бюджета Сиверского  городского поселения в 2013 году»

(наименование программы)

| Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность (муници-пальное образова-ние) | Срок финан- сиро- вания меро- прия- тия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) | Индикаторы реализации (целевые задания) (км) | Главный распо- ряди- тель бюджет- ных средств | Распо- ряди- тель бюд- жетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет <1> | обла- стной бюджет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджеты поселений | Прочие источники <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ремонт участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытием. |
| Ремонт участков муниципальных грунтощебеночным дорог: доставка щебня на автотранспорте на расстояние до 35км к объекту с россыпью его по полотну дороги; планировка отсыпанного щебня по полотну дороги механизированным способом, всего в т.ч по объектам | Сиверское городское поселение | 2,3кв 2013 года | 2310,00 |  |  |  | 2310,00 |  | 7,5 |  |  |
| п.Сиверский ул. Солнечная |  |  | 38,50 |  |  |  | 38,50 |  | 0,075 |  |  |
| ул. Совхозная |  |  | 38,50 |  |  |  | 38,50 |  | 0,038 |  |  |
| ул. Некрасова |  |  | 38,50 |  |  |  | 38,50 |  | 0,038 |  |  |
| ул. Горького и переулок |  |  | 23,10 |  |  |  | 23,10 |  | 0,038 |  |  |
| ул. Толмачева и переулок |  |  | 22,00 |  |  |  | 22,00 |  | 0,075 |  |  |
| ул. Еленинская |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,050 |  |  |
| ул. Паркетная и переулки 1-ый и 2-ой |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,075 |  |  |
| 1 -ая и 2-ая Средняя |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,050 |  |  |
| ул.Крылова |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,050 |  |  |
| ул.Курортная |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,125 |  |  |
| ул.Самсона |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,038 |  |  |
| ул. Березовая |  |  | 38,50 |  |  |  | 38,50 |  | 0,125 |  |  |
| Ул.Березовая (вдоль леса) |  |  | 15,40 |  |  |  | 15,40 |  | 0,025 |  |  |
| ул. Торговая |  |  | 38,50 |  |  |  | 38,50 |  | 0,125 |  |  |
| ул. Речная, д.21,23 |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,075 |  |  |
| Пр. Пограничников |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,075 |  |  |
| Ул. Мира, д. 16 |  |  | 38,50 |  |  |  | 38,50 |  | 0,050 |  |  |
| Ул. Молодежная |  |  | 46,20 |  |  |  | 46,20 |  | 0,125 |  |  |
| Ул.Первомайская |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,075 |  |  |
| Ул. Елисеевская |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,025 |  |  |
| Ул. Некрасова, д.1 |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,025 |  |  |
| Белогорское шоссе, д.15а |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,050 |  |  |
| Фрагмент от Белогорского шоссе до ул.Газа и переулка Горького |  |  | 15,40 |  |  |  | 15,40 |  | 0,025 |  |  |
| Ул. Заводская |  |  | 77,00 |  |  |  | 77,00 |  | 0,250 |  |  |
| Ул. Владимирская |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,075 |  |  |
| Д. Куровицы Ул. Огородная |  |  | 154,00 |  |  |  | 154,00 |  | 0,500 |  |  |
| Дороги в д. Куровицы, д.Маргусы |  |  | 38,50 |  |  |  | 38,50 |  | 0,075 |  |  |
| Д.Старосиверская Большой пр.д.69-а (прогон) |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,038 |  |  |
| ул. Большая набережная |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,075 |  |  |
| ул.Новая |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,075 |  |  |
| переулок Лесной |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,050 |  |  |
| Ул. Кезевская, д.64б, 64г |  |  | 161,70 |  |  |  | 161,70 |  | 0,500 |  |  |
| д.Новосиверская ул.Надежды |  |  | 53,90 |  |  |  | 53,90 |  | 0,075 |  |  |
| ул.Малая Песочная |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,050 |  |  |
| ул.Горская |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,050 |  |  |
| ул.Заречная |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,075 |  |  |
| ул. Кустарная |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,050 |  |  |
| Ул.Красная |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,125 |  |  |
| п.Белогорка ул.Садовая |  |  | 38,50 |  |  |  | 38,50 |  | 0,125 |  |  |
| ул. Институтская д.10,11,13 |  |  | 154,00 |  |  |  | 154,00 |  | 0,500 |  |  |
| п.Дружноселье ул.Карьерная |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,075 |  |  |
| ул.Садовая |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,075 |  |  |
| ул.Зеленая |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,075 |  |  |
| д. Большево ул. Центральная, ул. Березина |  |  | 84,70 |  |  |  | 84,70 |  | 0,250 |  |  |
| Ул. Школьная |  |  | 30,80 |  |  |  | 30,80 |  | 0,075 |  |  |
| Создание запаса щебенки для ремонта дорог в чрезвычайных ситуациях |  |  | 385,00 |  |  |  | 385,00 |  | 2,813 |  |  |
| 2. Зимнее содержание и борьба со скользкостью автомобильных дорог поселения. |
| Зимнее содержание и борьба со скользкостью автомобильных дорог всего, в т.ч по объектам: |  |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  | 3,34 |  |  |
| Ул. Вокзальная |  |  | 85,00 |  |  |  | 85,00 |  | 1,42 |  |  |
| Привокзальная площадь |  |  | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  | 0,05 |  |  |
| Ул. 123 Дивизии |  |  | 43,00 |  |  |  | 43,00 |  | 0,72 |  |  |
| Участок ул. Восточной |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 0,50 |  |  |
| Участок ул. Институтской |  |  | 39,00 |  |  |  | 39,00 |  | 0,65 |  |  |
| 3. Зимнее содержание улиц местного значения. |
| Механизированная очистка дорожного полотна улиц местного значения от снега |  |  | 700,00 |  |  |  | 700,00 |  | 98,36 |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ

________________________________________________________

(наименование программы)

(тыс. рублей)

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строи- тельства (годы) | Реквизиты утвержде- ния про- ектно- сметной докумен- тации (ПСД) | Форма собст- вен- ности | Сметная стоимость | Остаток на 1 января года начала реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утверж- денных в ПСД | в ценах года на- чала реа- лизации программы | в ценах, утверж- денных в ПСД | в ценах года на- чала реа- лизации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________

(наименование программы)

| Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Финан- совый год | Источники финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) | Главный распорядитель бюджетных средств | Распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде- раль- ный бюджет <1> | област- ной бюджет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджеты поселений | прочие <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ

ремонт и зимнее содержание муниципальных дорог в 2013 году

(наименование программы)

по итогам _____________________________________________

(отчетный период (квартал, год)   нарастающим   итогом)

| Объекты, мероприятия | Террито- риальная принад- лежность (муници- пальное образо- вание) | Фактическое финансирование (тыс. рублей) | Выполнение работ (тыс. рублей) | Индикаторы реализации (целевые задания) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все- го | феде- раль- ный бюд- жет <1> | обла- стной бюд- жет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджеты поселений | прочие источники <1> | все- го | феде- раль- ный бюд- жет <1> | обла- стной бюд- жет <1> | бюджет ГМР | бюджеты поселений <1> | прочие источники <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Примечание.  При  несоответствии  отчета структуре или содержанию плана мероприятий программы по каждому отклонению дается разъяснение в сноске или в прилагаемой пояснительной записке.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ,

БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Руководитель программы ________________ __________ ________________________

(должность)      (подпись)   (фамилия, инициалы)